FORMULACION DEL PROYECTO

ATTENDX

Sistema de Control de Asistencia para Aprendices del SENA mediante Código QR.

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

## Actividad 1: Organización de equipos de trabajo

Proyecto formativo / ficha: Sistema de control de asistencias para aprendices SENA / 3411009

Centro de formación: CEET

Integrantes del equipo:

- Edinson Fabian Cabrea Dueñas

- Juan David Rodríguez Bojacá

- Leidy Tatiana Vega Ochoa

- Kevin Hernan Rodriguez Orjuela

- Julian Jaiyih Avila Torres

## Actividad 2: Identificación y análisis del problema

### Problema identificado:

El SENA gestiona la asistencia de sus aprendices mediante registros manuales en planillas físicas o excel que el instructor diligencia al inicio de cada clase. Este proceso es propenso a errores, omisiones y pérdida de información, lo que dificulta el seguimiento oportuno del porcentaje de asistencia de cada aprendiz. Dado que el Reglamento del Aprendiz SENA estipula la deserción por el incumplimiento injustificado de más del 15% de las horas de formación programadas en el trimestre o por tres días consecutivos de inasistencia, la ausencia de un sistema automatizado pone en riesgo tanto a los aprendices como a la integridad de los registros institucionales.

### Contexto:

| 1. DONDE OCURRE? | 2. COMO OCURRE? | 3.QUIENES PARTICIPAN? | 4. QUE HERRAMIENTAS USAN ACTUALMENTE? |
| --- | --- | --- | --- |
| En el centro de electricidad, electrónica y telecomunicaciones (ceet) del sena regional distrito capital, como modelo piloto para su posterior escalabilidad a nivel nacional. | A través del registro manual en planillas físicas que el instructor diligencia al inicio de cada jornada, sin trazabilidad ni alertas automáticas. | Aprendices, instructores y coordinadores académicos del SENA y profesionales del área de Bienestar al Aprendiz. | Planillas físicas en papel, listas de firmas y en algunos casos hojas de cálculo sin integración ni automatización. |

### Personas afectadas:

- Aprendices de todas las fichas y programas de formación

- Instructores responsables del registro de asistencia

- Coordinadores académicos encargados del seguimiento institucional

- Área administrativa del centro de formación.

- Área de Bienestar al Aprendiz: Presenta retrasos en la activación de rutas de contingencia.

### Impacto del problema

La falta de un sistema automatizado de control de asistencia genera consecuencias directas sobre el proceso formativo de los aprendices y la gestión institucional del SENA. Sin datos precisos y en tiempo real, ni los aprendices ni los instructores pueden actuar oportunamente ante situaciones de riesgo por inasistencia.

- Consecuencias:

- Cancelación de matrículas de aprendices debido a procesos de deserción por inasistencia acumulada.

- Pérdida de cobertura y metas institucionales: Deserción estudiantil prematura que afecta los indicadores de certificación del centro de formación.

- Carga administrativa elevada para el instructor al consolidar registros manualmente.

- Imposibilidad de generar reportes rápidos ante visitas de auditoría o seguimiento institucional.

- Falta de trazabilidad en justificaciones de fallas, que se gestionan de forma informal y sin respaldo documental.

### Pregunta problema

¿Cómo AttendX permite al SENA automatizar el control de asistencia de sus aprendices mediante código QR para reducir las fallas no detectadas, alertar oportunamente inasistencias y facilitar la trazabilidad administrativa para Instructores, el área de Bienestar al Aprendiz y la Coordinación Académica?.

- Tabla resumen

| Elemento | Desarrollo |
| --- | --- |
| Problemática | Registro manual e ineficiente de la asistencia de aprendices en el SENA |
| Contexto | Centros de formación que dependen de planillas físicas sin automatización ni alertas |
| Afectados | Aprendices, instructores y coordinadores académicos |
| Impacto | Pérdida del proceso formativo, carga administrativa alta, falta y retrasos en la trazabilidad |
| Pregunta problema | ¿Cómo AttendX permite al SENA automatizar el control de asistencia de sus aprendices mediante código QR para reducir las fallas no detectadas, alertar oportunamente inasistencias y facilitar la trazabilidad administrativa para Instructores, el área de Bienestar al Aprendiz y la Coordinación Académica? |

## Actividad 3: Formulación del proyecto productivo

### Nombre del Proyecto:

AttendX, Sistema de Control de Asistencia para Aprendices del SENA mediante Código QR.

### Objetivo General

Desarrollar un sistema de control de asistencia para aprendices del SENA que permita registrar, monitorear y alertar el porcentaje de asistencia por ficha mediante marcación por código QR, en un período de 12 meses, con el fin de reducir en un 30% los casos de pérdida de proceso por inasistencia no detectada y disminuir en un 40% la carga administrativa del instructor en el registro de asistencia.

### Objetivos Específicos

- Implementar un módulo de marcación de asistencia mediante código QR único por aprendiz.

- Desarrollar la gestión de usuarios con roles diferenciados: administrador, instructor y aprendiz.

- Configurar el módulo de fichas, programas de formación y horarios por jornada.

- Implementar alertas automáticas cuando un aprendiz acumule fallas críticas o baje del 80% de asistencia.

- Desarrollar el panel personal del aprendiz con historial de asistencia y porcentaje acumulado.

- Implementar el módulo de justificación digital de fallas con flujo de aprobación por instructor.

- Generar reportes automáticos de asistencia por ficha, aprendiz y período exportables en PDF o Excel.

- Desarrollar un dashboard institucional con estadísticas de cumplimiento por ficha y jornada en tiempo real.

### Planteamiento del problema

Actualmente, el registro de asistencia de los aprendices del SENA se gestiona mediante planillas físicas y hojas de asistencia en excel que el instructor diligencia manualmente al inicio de cada programa de formación. Este proceso puede generar errores, pérdida de información, tiempo al iniciar la jornada y dificultades para realizar un seguimiento oportuno, lo que deriva en aprendices que pierden su proceso de formación por inasistencias acumuladas sin haberlo detectado a tiempo, adicional se presenta un incremento de la carga administrativa de los instructores y el acceso de los aprendices a información actualizada sobre su porcentaje de asistencia. Ante  esta problemática surge la necesidad de desarrollar un software que permita automatizar el registro y seguimiento de asistencias mediante códigos QR facilitando la gestión de la información, el control oportuno de las asistencias y la generación de alertas.

### Pregunta problema

¿Cómo contribuir al mejoramiento del control de asistencias de los aprendices SENA mediante una solución tecnológica que permite automatizar el registro, realizar seguimiento en tiempo real, generar alertas oportunas y gestionar las justificaciones?

### Alcance del Proyecto

AttendX ofrece el desarrollo de una plataforma orientada a optimizar el proceso de seguimiento y control de asistencia de los aprendices del SENA.

Permitirá centralizar la información relacionada con la asistencia y facilitar el seguimiento por parte de aprendices, instructores y personal encargado de la gestión académica.

| INCLUSIONES | EXCLUSIONES |
| --- | --- |
| - Módulo de marcación de asistencia mediante código QR único por aprendiz. - Gestión de usuarios con roles: administrador, instructor y aprendiz. - Configuración de fichas, programas de formación y horarios por jornada (mañana, tarde, noche). - Panel personal del aprendiz con historial de asistencia, porcentaje acumulado y alertas de riesgo. - Módulo de justificación digital de fallas con adjunto documental y flujo de aprobación por instructor. - Sistema de notificaciones automáticas cuando el aprendiz baje del 80% de asistencia. - Dashboard institucional con estadísticas de cumplimiento por ficha y jornada en tiempo real. - Muro de comunicados institucionales visible para aprendices e instructores. - Desarrollo, pruebas e implementación en un período de 12 meses. | - Integración con el sistema SOFIA Plus del SENA. - Módulos de evaluación académica, calificaciones o seguimiento de competencias. - Implementación de biometría (huella digital, reconocimiento facial). - Desarrollo de aplicación móvil nativa para App Store o Play Store. - Gestión de nómina o pagos de apoyo de sostenimiento a los aprendices. - No se controla el acceso físico a las instalaciones solo a los programas de formación del SENA. - No se automatizan procesos disciplinarios derivados de la inasistencia. |

### Justificación

El control de asistencia en el SENA es un proceso fundamental dentro de la formación de los aprendices del SENA, ya que determina directamente si un aprendiz puede continuar o no con su proceso de formación. La normativa institucional exige un mínimo del 80% de asistencia, y el incumplimiento de este requisito genera la cancelación de la matrícula(proceso formativo), afectando el proyecto de vida del aprendiz, el índice de deserción del centro de formación y los indicadores de calidad del SENA como institución.

Sin embargo, este proceso se sigue gestionando en la mayoría de centros mediante planillas físicas o hojas de asistencia en excel que el instructor diligencia manualmente, sin alertas, sin trazabilidad y sin visibilidad para el propio aprendiz. El resultado es que muchos aprendices descubren que están en riesgo de perder su proceso cuando ya es demasiado tarde para revertirlo.

- Necesidad real e institucional:

El SENA carece de una herramienta propia que automatice el registro de asistencia a nivel de ficha, genere alertas preventivas y permita al aprendiz hacer seguimiento de su propio cumplimiento. AttendX cubre esta brecha con una solución centralizada, accesible y diseñada específicamente para el contexto de formación del SENA.

- Impacto directo y medible:

El proyecto tiene como meta concreta mejorar el control y seguimiento de la asistencia de los aprendices, reduciendo errores y pérdida de información.Además facilitara el trabajo de los instructores, permitirá detectar oportunamente situaciones de riesgo  y dará a los aprendices e instructores acceso rápido a su información de asistencia. Lo fundamental es reducir en un 30% los casos de pérdida de proceso por inasistencia no detectada y disminuir en un 40% la carga administrativa del instructor en el registro de asistencia, generando un beneficio tangible tanto para los aprendices como para la institución.

- Diferencial claro frente al proceso actual:

AttendX no es un simple reemplazo de la planilla física y las hojas de asistencia en excel. Incluye marcación por QR, panel personal del aprendiz con alertas de riesgo, justificación digital de fallas, dashboard institucional en tiempo real y reportes automáticos — funcionalidades que el proceso manual actual no puede ofrecer.

En conclusión, AttendX transforma un proceso manual, propenso a errores y sin visibilidad en un flujo automatizado, preventivo y transparente para todos los actores del proceso formativo. Su desarrollo es necesario, oportuno y directamente aplicable al entorno donde fue concebido.

## Actividad 4: Levantamiento y análisis de procesos

### Proceso #1: Registro manual de asistencia en clase.

El instructor registra la asistencia de los aprendices al inicio de cada jornada mediante un excel para llevar el control. Este proceso se realiza de forma individual por clase volviendo un proceso tedioso y rutinario. En ciertas ocasiones debido a la naturaleza de la clase se pasa por alto el registro de la asistencia, lo que genera pérdida de información al final del trimestre cuando se necesitan consolidar los datos para reportes institucionales.

| FALLAS Y LIMITACIONES | OPORTUNIDADES DE MEJORA |
| --- | --- |
| - Registros incompletos o alterados por ser manuales y sin trazabilidad. - Imposibilidad de conocer en tiempo real el porcentaje de asistencia acumulada por aprendiz. - Aumento de procesos en el sistema para cumplir con el control de asistencia en los aprendices - Riesgo de no cumplir el proceso estipulado en el manual del aprendiz sobre enviar una notificación al aprendiz por una inasistencia. - Dependencia total de la presencia y disponibilidad del instructor para que el registro ocurra. | - Mejorar el tiempo de registro por cada programa de formación. - Evitar faltas de registro de asistencias en los programas de formación. - Mejorar el cumplimiento de los procesos de notificación establecidos por el SENA. - Validar con exactitud el proceso como instructor, aprendiz y coordinación. - Optimizar el tiempo de procesos estipulados en el manual del aprendiz por incumplimiento en los programas de formación. |

### Proceso #2: Seguimiento y gestión de fallas

Los instructores y coordinadores no cuentan con una herramienta eficiente y automatizada que permita hacer seguimiento del comportamiento de asistencia de los aprendices a lo largo del trimestre. Las justificaciones de fallas no son archivadas generalmente, dificultando auditorías y seguimientos.

| FALLAS Y LIMITACIONES | OPORTUNIDADES DE MEJORA |
| --- | --- |
| - Ausencia de alertas tempranas cuando un aprendiz falla un programa de formación que pone en riesgo su proceso. - Las justificaciones de fallas no tienen un canal formal ni dejan evidencia documental trazable. - Los coordinadores no tienen visibilidad del estado de asistencia de todas las fichas sin consultar a cada instructor individualmente. - No existe un espacio donde el aprendiz pueda consultar su propio historial y cumplimiento de asistencias en su programa de formación. - La generación de reportes para auditorías del SENA requiere consolidar información manualmente desde varios archivos. | - Implementar un módulo de justificación digital con adjunto documental y flujo de aprobación por instructor. - Desarrollar un panel personal del aprendiz donde pueda consultar su historial y estado de asistencia en tiempo real. - Crear un dashboard institucional con estadísticas de cumplimiento de asistencias en la interfaz del aprendiz. - Generar reportes exportables en PDF o Excel al cierre de cada período o ante solicitud de auditoría. - Implementar notificaciones automáticas dirigidas al aprendiz y a coordinación cuando se presenta una novedad en las asistencias del aprendiz. |

- Diagrama de Procesos Actual

- Historias de Usuarios

| # Historias de Usuario — AttendX: Sistema de Control de Asistencia para Aprendices del SENA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ID | # Título | # Como | # Quiero | # Para | # Tareas | # Prioridad | # Estimación | # Notas Adicionales |
| # CU-01 | # Registrar usuarios | # Administrador | # Crear usuarios con credencial | # Registrar y controlar el sistema | # • Permitir los datos del usuario. # • Crear credenciales. # • validar datos obligatorio. # • permitir carga masiva de los usuarios. | # Alta | # 20h | # Contraseñas almacenadas de forma segura. |
| # CU-02 | # Iniciar sesión | # Administrador, Instructor y Aprendiz | # Ingresar a la plataforma | # Gestionar mis requerimientos según mi rol | # •Ingresar el usuario y contraseña. # • Se validan credenciales. # • Mostrar la interfaz según el rol. # •Actualizar los datos personales. # • Ingresar a la plataforma. # • Recuperar las credenciales por si se requiere | # Alta | # 24h | # Implementación autenticación segura |
| # CU-03 | # Editar usuarios | # Administrador | # Modificar información. | # Corregir errores o aplicar cambios realizados. | # •Buscar usuários. # •Modificacion de usuarios. # • permitiendo guardar cambios a requerimientos. | # Media | # 12h | # Solo usuarios autorizados pueden modificar. |
| # CU-04 | # Eliminar usuarios | # Administrador | # Eliminar usuarios registrados | # Para evitar el acceso no autorizado de personal inactivo o retirado | # • Buscar usuario. # •Eliminar o desactivar usuario. # •Actualizar registros. | # Alta | # 10h | # Requiere confirmación antes de eliminarla |
| # CU-05 | # Consultar usuarios | # Administrador e instructor | # Consultar a los usuarios, y su historial. | # Obtener control y organización de los usuarios en el sistema. | # • Mostrando Listado. # • Buscar y filtrar usuarios. # • Consulta de información. # • Se visualiza la organización por rol. | # Media | # 10h | # Restringir información según permisos |
| # CU-06 | # Crear fichas | # Administrador | # Crear y parametrizar las fichas | # Asociar toda la información aprendices e instructores por ficha | # • Crear fichas con datos obligatorios. # • Relacionar usuarios a la ficha. # • Relacionar clases por ficha. # • Evitar fichas repetidas. | # Alta | # 20h | # Cada ficha debe tener un identificador único y debe estar relacionada con sus respectivos usuarios. |
| # CU-07 | # Modificar Fichas | # Administrador | # Modificar la información de una ficha | # Mantener actualizados los datos de las fichas en general | # •permitir editar los datos. # • Validar cambios. # •actualizar datos relacionados. | # Media | # 12h | # Los cambios no se pueden realizar sin autorización Previa. |
| # CU-08 | # Consultar fichas | # Administrador e instructor | # Consultar las fichas creadas | # Conocer los aprendices y instructores asociados | # • Mostrar fichas disponibles. # • Consultar integrantes. # • Permitir Búsqueda.. | # Media | # 10h | # La información se podrá ver con un respectivo permiso de validación. |
| # CU-09 | # Eliminar fichas | # Administrador | # Eliminar las fichas que ya no están en uso | # Mantener organizada y actualizada la información | # •Solicitar confirmación. # • Verificar que la ficha se pueda eliminar. # • Actualizar el listado. | # Media | # 10h | # El sistema debe verificar que la ficha no tenga registros de asistencia activos antes de permitir su eliminación |
| # CU-10 | # Crear horarios | # Administrador | # Crear horarios para las fichas | # Organizar las Jornadas de formación. | # • Asociación de horario a las fichas correspondientes. # • Validar conflictos entre Horarios e instructores o capacitaciones | # Alta | # 20h | # El sistema debe evitar horarios duplicados o que presenten conflictos |
| # CU-11 | # Editar Horarios | # Administrador | # Modificar horarios existentes | # Mantener organizada la programación | # •Permite modificar día y hora. # • Validar disponibilidad. # • Guarda los cambios. | # Media | # 10h | # Los cambios deben reflejarse en la información válida. |
| # CU-12 | # Consultar Horarios | # Administrador e instructor | # Consultar los horarios creados | # Conocer la programación de las fichas | # •Mostrar horarios por ficha. # • Mostrar dia y hora. # • Facilitar la consulta por usuario. | # Media | # 10h | # Los horarios se verán de forma clara y ordenada |
| # CU- 13 | # Eliminar Horarios | # Administrador e instructor | # Eliminar horarios que ya no estén vigentes | # Mantener actualizada la programación | # • solcitar informacion. # •Eliminar el horario seleccionado. # •Actualizar la información. | # Media | # 10h | # Se debe verificará que el horario no este asociado a un control de asistencia activo |
| # CU-14 | # Consultar reportes | # Administrador, instructor y aprendiz | # consultar reportes de asistencia | # auditar y analizar el comportamiento de inasistencias por ficha y aprendiz. | # • Seleccionar ficha. # •consultar registro de asistencia. # •mostrar porcentajes de asistencia. # •consultar inasistencias. # •consulta de justificaciones | # Media | # 25h | # Los reportes deben permitir identificar fácilmente el nivel de asistencia de cada aprendiz. |
| # CU-15 | # Habilitar QR | # Instructor | # Generar y habilitar un código QR | # Permitir que los aprendices registren su asistencia | # • Generar código único QR. # • Asociar código QR con la ficha correspondiente. # • Configuara/activar tiempo de vigencia. # • Activar el código. | # Alta | # 24h | # El código QR debe estar relacionado con la ficha y tener un tiempo de validez para evitar registros no autorizados. |
| # CU-16 | # Monitorear asistencias | # Instructor | # Consultar asistencias registradas | # Tener un control de los aprendices | # • Consultar listado de asistencia de los aprendices en tiempo real. # • Poder modificar manualmente esta asistencia por si se presenta alguna novedad. | # Media | # 14h | # La información debe actualizarse de manera oportuna para facilitar el seguimiento de los aprendices |
| # CU-17 | # Revisar inasistencias justificadas | # Instructor | # Revisar las inasistencias con justificación que envían los aprendices | # Para así aprobar o rechazar las inasistencias justificadas. | # •Consultar solicitudes pendientes. # •Revisar el motivo. # Revisar documentos adjuntos. # •Se aprueba o rechaza la justificación enviada con un comentario o observación. # • Registrar y notificar la decisión al aprendiz (Aprobada/Rechazada) | # Alta | # 20h | # Cada solicitud debe conservar su estado: pendiente, aprobada, o rechazada. |
| # CU-18 | # Registrar asistencias | # Aprendiz | # Registrar mi asistencia mediante un código QR | # Así dejar constancia de mi asistencia a la hora de la formación de manera dinámica y clara. | # • Escanear el código QR. # • Validar usuario. # •verificar, ficha fecha y hora. # • confirmar el registro de asistencia. | # Alta | # 20h | # El sistema debe comprobar que el aprendiz permanece en la ficha antes de registrar la asistencia. |
| # CU-19 | Registrar Novedad de Asistencia | # Aprendiz | # Quiero informar cuando no pueda asistir a la formación | # Registrar oportunamente el motivo de mi ausencia | # • Seleccione la fecha de la inasistencia. # • Registrar el motivo. # • adjuntar evidencia. # • enviar solicitud. # • consultar el estado de la solicitud | # Media | # 16h | # Deberá registrar su inasistencia antes de 5 días hábiles o si no la plataforma automáticamente cerrará la posibilidad de subir algún documento o excusa. |
| # CU-20 | # Consultar horarios y ficha | # Aprendiz | # Consultar mi ficha y mis horarios | # Conocer mi programacion de formacion | # • Mostrar mi ficha asignada. # • Mostrar instructores. # •Consultar dias de formacion. # • mostrar información actualizada de forma oportuna. | # Media | # 12h | # El aprendiz sólo podrá visualizar sus horarios ficha asignados sin posibilidad de modificación. |

TOTAL DE HORAS: 239h

# LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  ENTREVISTA

- Contexto:

La encuesta se llevará a cabo con aprendices, instructores y coordinadores académicos del SENA para entender sus experiencias y necesidades en relación con el proceso actual de control de asistencia, con el fin de identificar las funcionalidades requeridas para el desarrollo del sistema AttendX.

- Datos Generales

| Nombre de entrevistadores | - Edinson Fabian Cabrea Dueñas - Juan David Rodríguez Bojacá - Leidy Tatiana Vega Ochoa - Kevin Hernan Rodriguez Orjuela - Julian Jaiyih Avila Torres - jordan |
| --- | --- |
| Fecha | Julio 30 de 2026 |
| Lugar | Plataforma digital (formulario en línea) |
| Duración de la Encuesta | 5 minutos |
| Objetivo | Recopilar información sobre las experiencias, dificultades y necesidades de los usuarios frente al proceso actual de registro de asistencia, para orientar el diseño y desarrollo del sistema AttendX. |
| Enlace encuesta | https://forms.gle/h433Y8UW6JSGbcrc6 |

Introducción

- Presentación del equipo de desarrollo del proyecto AttendX.

- Explicación del propósito de la encuesta: conocer cómo se gestiona actualmente la asistencia en el SENA y qué funcionalidades esperan los usuarios de un sistema automatizado.

- Agradecimiento por la participación voluntaria y el tiempo dedicado.

- Información sobre la duración estimada de la encuesta: 5 minutos de forma digital.

- Aclaración de que las respuestas son anónimas y serán utilizadas únicamente con fines académicos e investigativos.

- Tabla de estadisticas encuestas:

- Dashboard encuentas attendx:

- Diagrama de casos de uso:

- ✅ FORMATOS CASOS DE USO ATTENDX ✅.xlsx

- Casos de uso attendx starUML.mdj

- Repositorio programa attendx:

GitHub - julian-at19_proyecto-ATTENDX_ Sistema de control de asistencia para aprendices del SENA mediante QR · GitHub.html

- Estimacion de costos:

- Enlace estimacion de costos attendx  AttendX_Estimacion_Costos.xlsx

- Infraestructura

| AttendX. Infraestructura Tecnológica (Hardware y Software) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquí se detallan los servidores, dominios y herramientas necesarias para el despliegue de AttendX. |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción Técnica | Proveedor | Cantidad | Valor Unitario | Subtotal |
| Dominio | Registro anual .attendx.com.co | GoDaddy / Mi.com.co | 1 | $55.000 | $55.000 |
| Hosting Cloud VPS | DigitalOcean Droplet, 4 vCPU, 8GB RAM, 160GB SSD (Pago mensual) | DigitalOcean | 12 | $192.000 | $2.304.000 |
| Certificado SSL | Seguridad HTTPS,?Let's Encrypt (Nivel Básico) | Let's Encrypt | 1 | $0 | $0 |
| Email Corporativo | Servicio de correo para notificaciones automáticas del sistema | Zoho Mail | 12 | $5.000 | $60.000 |
| Licencia Backend | Node.js v20 + PostgreSQL 16 (Open Source, sin costo) | Código Abierto | 1 | $0 | $0 |
| S.O. Servidor | Ubuntu Server 24.04 LTS (Open Source — sin costo) | Canonical | 1 | $0 | $0 |
| Control de versiones | GitHub Free (repositorio privado del proyecto formativo) | GitHub | 1 | $0 | $0 |
| Subtotal infraestructura |  |  |  |  | $2.419.000 |
| TOTAL INFRAESTRUCTURA ANUAL (12 meses) |  |  |  |  | $2.304.000 |
| * Nota: El costo consolidado para el presupuesto usa $2.304.000 (12 meses × $192.000 VPS DigitalOcean) excluyendo ítems en $0 y opcionales. |  |  |  |  |  |

- Analisis de proveedores

| AttendX. Análisis Comparativo de Proveedores Cloud VPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquí se comparan las opciones para justificar la elección del proveedor de infraestructura. |  |  |  |  |
| Criterio | A: AWS Lightsail | B: DigitalOcean ✓ ELEGIDO | C: Hostinger | Ventaja Ganadora |
| Costo Mensual | $40 USD (~$160.000 COP) | $48 USD (~$192.000 COP) | $32 USD (~$128.000 COP) | DigitalOcean, mejor relación capacidad/precio para producción |
| Capacidad | 2 vCPUs, 8 GB RAM 160 GB SSD, 5 TB Trans. | 4 vCPUs, 8 GB RAM 160 GB SSD, 5 TB Trans. | 4 vCPUs, 8 GB RAM 100 GB NVMe, 100 Mbps | DigitalOcean, doble núcleo que AWS al mismo rango de precio |
| Uptime / SLA | 99.99% disponibilidad | 99.99% disponibilidad | 99.90% disponibilidad | AWS y DigitalOcean empatan. Hostinger queda descartado por SLA inferior |
| Soporte | Por ticket básico (Respuesta < 24h) | Por ticket + documentación comunitaria robusta | Soporte 24/7 por chat en vivo en español | Hostinger gana en soporte, pero DigitalOcean compensa con su comunidad técnica |
| Tiempo de entrega / Activación | Inmediata (cloud) | Inmediata (cloud) | Inmediata (cloud) | Todos equivalentes |
| Garantía | SLA con créditos de servicio | SLA con créditos de servicio | SLA con créditos de servicio | Equivalentes, DigitalOcean tiene historial más sólido en proyectos de software |
| ✅ ELECCIÓN FINAL: DigitalOcean. Equilibrio óptimo: 4 vCPUs para concurrencia de 150 escaneos/min, SLA 99.99% y ecosistema técnico maduro. Costo anual: $2.304.000 COP. |  |  |  |  |

# Estudio de recurso humano requerido

| AttendX — Estudio del Recurso Humano Requerido |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquí se calcula cuánto vale el tiempo de cada rol de acuerdo a su función en el proyecto. |  |  |  |  |  |  |
| Rol | Descripción de Tareas | Dedicación (Horas) | Modalidad de Pago | Valor Hora | Costo Total | Por qué el ajuste / Justificación para sustentaciones |
| Líder / Gerente de Proyecto | Gestión de tiempos, reuniones, metodología Scrum. Coordinación del equipo y eliminación de obstáculos. | 60 | Prestación de Servicios | $65.000 | $3.900.000 | El liderazgo implica responsabilidad legal y administrativa. Garantiza entrega a tiempo y dentro del presupuesto. Sin este rol, el riesgo de retrasos aumenta un 60%. |
| Analista de Requisitos / UI | Levantamiento de requisitos, redacción de Historias de Usuario, diseño de wireframes y prototipado UI/UX. | 60 | Prestación de Servicios | $45.000 | $2.700.000 | El diseño no es solo "dibujar"; es arquitectura de información. Reduce el costo de soporte futuro al hacer el sistema intuitivo. Su trabajo permite validar la navegación antes de escribir una línea de código. |
| Desarrollador Full-Stack | Lógica de servidor (Node.js), API REST, base de datos PostgreSQL, generación QR, interfaz web y dashboard. | 180 | Prestación de Servicios | $55.000 | $9.900.000 | Es el motor del sistema. 180 horas cubren backend + frontend + integración QR. Un desarrollador Junior gana entre $3.5M y $4.5M/mes (160h). Dividido = $22k–$28k/h base, sin prestaciones. La complejidad técnica justifica $55.000/h. |
| Tester / Control de Calidad (QA) | Pruebas funcionales, de carga (150 escaneos concurrentes), pruebas de calibración lumínica y reporte de bugs. | 60 | Prestación de Servicios | $40.000 | $2.400.000 | Invertir en QA es una póliza de seguro. Corregir un error en esta etapa es 10 veces más barato que en producción. El QA garantiza visión objetiva: como desarrolladores tenemos "ceguera de taller". |
| TOTAL RECURSO HUMANO |  | 360 horas | — | — | $18.900.000 | Total: 4 roles × promedio $52.500/h × 360 horas = $18.900.000 |

- Resumen ejecutivo y cierre

| AttendX. Resumen Ejecutivo y Cierre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resumen de los valores del proyecto. Consolidado final |  |  |
| Ítem / Concepto | Descripción | Valores (COP) |
| Inversión Tecnológica (Infraestructura) | 12 meses Cloud VPS DigitalOcean + dominio + correo | $2.304.000 |
| Inversión en Desarrollo (Mano de Obra) | Equipo de 4 roles. 360 horas totales | $18.900.000 |
| Subtotal |  | $21.204.000 |
| Imprevistos y Contingencias (10%) | Reserva para ajustes, licencias adicionales o retrasos | $2.120.400 |
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO ATTENDX |  | $23.324.400 |
| GUIÓN DE CIERRE PARA LA SUSTENTACIÓN |  |  |
| Con esto finalizamos la exposición de los costos y la factibilidad del proyecto AttendX. Como han podido observar, cada peso invertido en este software tiene un propósito técnico y un retorno de inversión claro para el CEET del SENA. Más allá de los números, lo que hoy les presentamos es una solución robusta, escalable y construida bajo estándares reales de la industria del software en Colombia. Frase de cierre: "Aunque el costo total de $23.324.400 COP parece una cifra elevada, en realidad es una inversión inicial. Si comparamos este valor con el ahorro en tiempo administrativo y la automatización que AttendX brindará al instructor y al aprendiz, el proyecto se paga solo (Retorno de Inversión) en menos de 6 meses de operación." Quedamos a su entera disposición para resolver cualquier duda técnica o financiera adicional. Muchas gracias por su atención. |  |  |
| TIPS DE POSTURA PARA LA SUSTENTACIÓN |  |  |
| Lenguaje corporal | Cuando hablen de millones de pesos, no deben esconder las manos ni mirar al suelo. Muestren que confían en que su trabajo vale eso. |  |
| Tener el Excel a mano | Si el jurado pide ver un detalle, el líder del grupo debe tener este Google Sheets abierto. Navegar por el presupuesto en vivo da seguridad. |  |
| No pelear con el jurado | Si el jurado dice que algo es caro, responder: "Entendemos su punto, apreciado jurado, sin embargo, nuestra investigación de mercado indica que..." siempre con datos. |  |
| Pregunta frecuente: ¿Por qué tienen QA si pueden probar su código? | "Como desarrolladores, tenemos ceguera de taller. El QA garantiza visión objetiva que asegura que el software cumpla los requisitos del cliente." |  |

- Propuesta del proyecto attendx:

- Enlace  propuesta del proyecto  AttendX_Propuesta_Tecnica.docx

- Mokup balsamiq wireframe.s:

- PANTALLAS ADMINISTRADOR-ATTENDX.pdf

- PANTALLAS APRENDIZ-ATTENDX.pdf

- PANTALLAS INSTRUCTOR-ATTENDX.pdf

- Enlaces wireframes pantallas en el programa:

- Whereframe_AttendX_Instructor.bmpr

- Wireframe_AttendX_aprendiz.bmpr